TNVED.ai

Telegram-бот для операторов

Техническое задание | Sprint 3

Версия: 1.0

Длительность: 1 неделя (5 рабочих дней)

Предусловие: Sprint 1 + Sprint 2 завершены

Дата: 20 мая 2026

Заказчик: Бахитжан (Казахстан)

# 1. Цель спринта

Создать единый Telegram-бот @tnved_bot, через который 4-6 сотрудников TNVED.ai будут принимать packing list от китайских поставщиков и получать готовые таможенные инвойсы за минуты вместо часов.

Бот построен поверх API из Sprint 2 — никакой бизнес-логики в коде бота, только UX-слой (диалог, кнопки, сессии, аутентификация по Telegram ID).

## 1.1. Что должно работать в конце спринта

- Один бот @tnved_bot для всей команды

- 3 роли: OWNER, MANAGER, OPERATOR с разными правами

- OWNER (Бахитжан) может назначать MANAGER и видеть всё

- MANAGER управляет своей командой: добавляет/удаляет операторов, назначает им клиентов

- OPERATOR делает инвойсы по назначенным клиентам

- Полный flow: загрузка → классификация → ревью → одобрение → скачивание xlsx

- Переназначение задач, запрос помощи

- Логирование всех действий

## 1.2. Что НЕ войдёт в Sprint 3 (важно зафиксировать)

- ❌ Web-кабинет (это Sprint 4)

- ❌ Биллинг и KPI операторов (Sprint 5)

- ❌ Уведомления клиенту-импортёру (Sprint 5)

- ❌ Whitelabel-боты под отдельные компании (Sprint 5+)

- ❌ Двухфакторная аутентификация

- ❌ Многоязычность (только русский)

# 2. Ролевая модель

## 2.1. Иерархия

👑 OWNER (Бахитжан) — 1 человек

│

├── 🎯 MANAGER 1 (Руслан) — руководитель направления "Импорт сантехники"

│   ├── 👤 OPERATOR Айгерим — клиент LINEA TRANSIT

│   ├── 👤 OPERATOR Данияр — клиент LINEA TRANSIT

│   └── 👤 OPERATOR Олжас — клиент ТОО Альфа

│

└── 🎯 MANAGER 2 (опционально, для другого направления)

└── 👤 OPERATOR Тимур, OPERATOR Карина

## 2.2. Матрица прав доступа

| Действие | OWNER | MANAGER | OPERATOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Создавать инвойс | ✅ | ✅ | ✅ |
| Видеть свои инвойсы | ✅ | ✅ | ✅ |
| Видеть инвойсы команды | ✅ всех | ✅ своих | ❌ |
| Назначать MANAGER | ✅ | ❌ | ❌ |
| Добавлять OPERATOR в команду | ✅ | ✅ в свою | ❌ |
| Удалять пользователей | ✅ любых | ✅ из своей команды | ❌ |
| Переназначать задачи | ✅ | ✅ в команде | ❌ |
| Запросить помощь у руководителя | — | ✅ → OWNER | ✅ → MANAGER |
| Управлять профилями клиентов | ✅ | ❌ | ❌ |
| Видеть статистику команды/компании | ✅ всей компании | ✅ своей команды | ✅ только своя |
| Доступ к биллингу | ✅ | ❌ | ❌ |
| Резервные копии БД | ✅ | ❌ | ❌ |

# 3. Команды бота

## 3.1. Общие команды (доступны всем после авторизации)

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| /start | Авторизация по telegram_user_id. Если в БД — приветствие. Если нет — отказ |
| /menu | Главное меню (кнопки в зависимости от роли) |
| /new | Создать новый инвойс (загрузить packing list) |
| /list | Список моих задач в работе |
| /history | История моих завершённых инвойсов |
| /help | Справка по командам |
| /cancel | Отменить текущий диалог |
| /me | Моя информация: роль, команда, доступные клиенты, статистика |

## 3.2. Команды OPERATOR

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| /clients | Мои доступные клиенты |
| /help_manager | Запросить помощь у моего MANAGER по конкретному инвойсу |

## 3.3. Команды MANAGER (дополнительно к operator)

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| /team | Управление командой (список операторов, +/-, переназначение) |
| /team_list | Все инвойсы команды |
| /team_stats | Статистика команды (KPI операторов) |
| /add_operator | Добавить нового оператора в команду |
| /help_owner | Запросить помощь у OWNER (Бахитжан) |

## 3.4. Команды OWNER (дополнительно ко всему)

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| /admin | Админ-меню (полный контроль) |
| /add_manager | Назначить нового MANAGER |
| /all_users | Все пользователи системы (с ролями) |
| /all_invoices | Все инвойсы компании |
| /clients_admin | Управление клиентскими профилями |
| /billing | Финансовая сводка (выручка, расходы Claude API) |
| /backup | Запустить резервную копию БД |
| /broadcast | Отправить сообщение всем сотрудникам |

# 4. Полные сценарии работы

## 4.1. Сценарий: первый запуск бота новым оператором

Айгерим (не в БД): /start

Бот: ❌ Этот бот для сотрудников TNVED.ai.

Если ты сотрудник — попроси своего руководителя

добавить тебя по username @aigerim_dev

[Через 5 минут Руслан (MANAGER) добавил Айгерим]

Айгерим: /start

Бот: 👋 Добро пожаловать в TNVED.ai!

Ты: Айгерим (роль: OPERATOR)

Команда: Руслан (Импорт сантехники)

Доступные клиенты: LINEA TRANSIT

Главное меню:

[📤 Новый инвойс] [📋 Мои задачи] [📜 История]

[👥 Мои клиенты] [❓ Помощь руководителя]

## 4.2. Сценарий: создание инвойса оператором

Айгерим: [📤 Новый инвойс]

Бот: Выбери клиента:

[LINEA TRANSIT]

Айгерим: [LINEA TRANSIT]

Бот: Отправь packing list (xlsx, pdf или фото)

Айгерим: [пересылает李小龙_1_发货明细.xlsx]

Бот: ✅ Файл получен

📊 67 позиций

⚖️ 31 176 кг брутто (предварительно)

🔢 213 670 шт

Режим стоимости?

[💰 Целевые платежи $] [⚖️ Цена за кг]

[📋 Прайс клиента] [📊 Индикатив КГД]

Айгерим: [💰 Целевые платежи]

Бот: Сколько $? Например: 5000

Айгерим: 5000

Бот: 🔄 Запускаю классификатор...

⏳ Это займёт 2-3 минуты

[Через 2 мин]

Бот: ✅ Готово!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📊 Инвойс #2026-C351-0003

Клиент: LINEA TRANSIT

Позиций: 67 → 7 кодов ТН ВЭД

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Брутто: 31 176 кг → Нетто: 29 618 кг

Стоимость: $20 875

Пошлина: $1 370

НДС 16%: $3 559

Сбор: $46

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ВСЕГО ПЛАТЕЖЕЙ: $4 975 (цель $5 000) ✓

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ 2 позиции требуют ревью:

• #43: «金属配件 K48» (уверенность 65%)

• #58: фото нечёткое

[👁 Посмотреть #43] [👁 Посмотреть #58]

[✅ ОДОБРИТЬ] [✏️ РЕДАКТИРОВАТЬ] [❌ ОТМЕНИТЬ]

## 4.3. Сценарий: ревью спорной позиции

Айгерим: [👁 Посмотреть #43]

Бот: Позиция #43:

Артикул: K48-12

Текст из файла: 金属配件 (металлические фитинги)

Кол-во: 1920 шт

Брутто: 384 кг

Фото: 🖼 [фото товара]

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Текущий код: 7412200000

Описание: Фитинги для труб из медных сплавов

Ставка пошлины: 3%

Уверенность LLM: 65% ⚠️

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Альтернативы из БД:

1. 7412200000 (текущий) — Фитинги из медных сплавов

2. 7415310000 — Гайки, шурупы из меди

3. 8481808199 — Краны латунные

[✅ Оставить 1] [Выбрать 2] [Выбрать 3] [🔍 Свой код]

Айгерим: [✅ Оставить 1]

Бот: ✓ Подтверждено. Возвращаемся к инвойсу.

Осталось 1 позиция на ревью.

[👁 Посмотреть #58]

## 4.4. Сценарий: одобрение и получение xlsx

Айгерим: [✅ ОДОБРИТЬ И СГЕНЕРИТЬ]

Бот: 🔄 Генерирую инвойс по шаблону LINEA TRANSIT...

[Через 5 секунд]

Бот: 📎 invoice_2026-C351-0003.xlsx (16 KB)

✓ Инвойс готов!

Время обработки: 3 мин 12 сек

[📤 Переслать клиенту] [📝 Новый инвойс]

[📋 К моим задачам]

## 4.5. Сценарий: руководитель добавляет оператора

Руслан (MANAGER): /team

Бот: 👥 Твоя команда (3):

• Айгерим (LINEA TRANSIT) — активна

• Данияр (LINEA TRANSIT) — активен

• Олжас (ТОО Альфа) — активен

[+ Добавить оператора] [📊 Статистика] [📋 Все задачи]

Руслан: [+ Добавить оператора]

Бот: Введи username нового оператора (например @ivan_dev):

Руслан: @karina_imp

Бот: Имя оператора (как обращаться):

Руслан: Карина

Бот: К каким клиентам у Карины доступ?

[LINEA TRANSIT] [ТОО Альфа] [Все клиенты проекта]

Руслан: [LINEA TRANSIT]

Бот: ✅ Карина добавлена в твою команду.

Доступ: LINEA TRANSIT

Роль: OPERATOR

Передай ей команду /start

## 4.6. Сценарий: переназначение задачи

Руслан: /team_list

Бот: 📋 В работе у команды (5):

1. #0034 Айгерим — LINEA TRANSIT — 67 поз — ⏳ 3 часа без активности

2. #0035 Данияр — LINEA TRANSIT — 42 поз — ⏳ в работе

...

Руслан: [#0034]

Бот: Инвойс #0034 — LINEA TRANSIT

Оператор: Айгерим (3 часа без активности)

Статус: на ревью (2 позиции спорные)

[📝 Открыть] [↪️ Переназначить] [💬 Написать оператору]

Руслан: [↪️ Переназначить]

Бот: Кому передать?

[Данияр] [Олжас] [Я сам]

Руслан: [Данияр]

Бот: ✅ Инвойс #0034 переназначен на Данияра.

Айгерим уведомлена.

Данияр получил инвойс в свой список.

## 4.7. Сценарий: оператор просит помощи

Айгерим: /help_manager

Бот: По какому инвойсу нужна помощь?

[#0034 ⏳] [#0035 ⏳]

Айгерим: [#0034]

Бот: Опиши проблему (1-2 предложения):

Айгерим: Не уверена в коде для позиции #43,

фото нечёткое, в БД 3 варианта

Бот: ✅ Руслан уведомлён. Жди ответа.

[У Руслана появляется уведомление]

Бот → Руслан: 🔔 Айгерим просит помощи

Инвойс: #0034 (LINEA TRANSIT)

Проблема: «Не уверена в коде для позиции #43,

фото нечёткое, в БД 3 варианта»

[📝 Открыть инвойс] [💬 Ответить Айгерим]

## 4.8. Сценарий: OWNER назначает MANAGER

Ты (OWNER): /admin

Бот: 🛠 Админ-меню:

[👥 Все пользователи] [🎯 Назначить MANAGER]

[🏢 Клиенты] [📊 Статистика] [💰 Биллинг]

[⚙️ Настройки] [🗄 Резервная копия]

Ты: [🎯 Назначить MANAGER]

Бот: Username будущего руководителя:

Ты: @ruslan_chief

Бот: Имя:

Ты: Руслан

Бот: Название направления/проекта

(например: «Импорт сантехники из Китая»):

Ты: Импорт сантехники из Китая

Бот: ✅ Руслан назначен MANAGER

Проект: «Импорт сантехники из Китая»

Руслан получил уведомление.

Теперь он может добавлять операторов командой /add_operator

# 5. Расширение схемы БД (дополнения к Sprint 1+2)

## 5.1. Таблица telegram_users

CREATE TABLE telegram_users (

id                   UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

telegram_user_id     BIGINT UNIQUE NOT NULL,    -- ID в Telegram

telegram_username    TEXT,                       -- @aigerim_dev

full_name            TEXT NOT NULL,              -- "Айгерим Касымова"

role                 TEXT NOT NULL,              -- OWNER | MANAGER | OPERATOR

team_name            TEXT,                        -- для MANAGER

manager_id           UUID REFERENCES telegram_users(id),  -- для OPERATOR

client_access        JSONB DEFAULT '[]',         -- ["LINEA TRANSIT"] | ["*"]

added_by             UUID REFERENCES telegram_users(id),

added_at             TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

last_active          TIMESTAMPTZ,

is_active            BOOLEAN DEFAULT TRUE,

language             TEXT DEFAULT 'ru',

-- денормализованные счётчики для быстрых запросов

invoices_total       INTEGER DEFAULT 0,

invoices_this_month  INTEGER DEFAULT 0,

avg_confidence       NUMERIC(5,2),

created_at           TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

updated_at           TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_tguser_tg ON telegram_users(telegram_user_id);

CREATE INDEX idx_tguser_role ON telegram_users(role);

CREATE INDEX idx_tguser_manager ON telegram_users(manager_id);

CREATE INDEX idx_tguser_active ON telegram_users(is_active) WHERE is_active = TRUE;

CREATE UNIQUE INDEX idx_tguser_one_owner ON telegram_users(role)

WHERE role = 'OWNER';   -- защита: только 1 OWNER

## 5.2. Таблица conversation_state (сессии бота)

Каждый пользователь может быть в одном из состояний диалога. Эта таблица хранит контекст между сообщениями.

CREATE TABLE conversation_state (

telegram_user_id  BIGINT PRIMARY KEY REFERENCES telegram_users(telegram_user_id),

state             TEXT NOT NULL,        -- IDLE | UPLOADING | SELECTING_CLIENT | ...

context           JSONB DEFAULT '{}',   -- временные данные (invoice_id, step, etc.)

updated_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

-- Возможные состояния:

-- IDLE                       -- ждёт команды

-- AWAITING_FILE              -- ждёт packing list

-- AWAITING_CLIENT_CHOICE     -- выбор клиента

-- AWAITING_PRICE_MODE        -- выбор режима стоимости

-- AWAITING_PRICE_VALUE       -- ввод суммы

-- PROCESSING                 -- идёт классификация

-- REVIEWING                  -- ревью результата

-- AWAITING_HELP_DESCRIPTION  -- описание проблемы для MANAGER

-- ADDING_OPERATOR_USERNAME   -- ввод username нового оператора

-- ADDING_OPERATOR_NAME       -- ввод имени нового оператора

-- ADDING_OPERATOR_CLIENTS    -- выбор клиентов для нового оператора

-- ... и т.д.

## 5.3. Таблица help_requests

CREATE TABLE help_requests (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

from_user_id    UUID REFERENCES telegram_users(id),

to_user_id      UUID REFERENCES telegram_users(id),

invoice_id      UUID REFERENCES invoices(id),

description     TEXT NOT NULL,

status          TEXT DEFAULT 'PENDING',   -- PENDING | RESOLVED

response        TEXT,

created_at      TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),

resolved_at     TIMESTAMPTZ

);

## 5.4. Таблица audit_log (журнал действий)

CREATE TABLE audit_log (

id                UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

actor_user_id     UUID REFERENCES telegram_users(id),

action            TEXT NOT NULL,    -- USER_ADDED | USER_REMOVED | INVOICE_APPROVED | ...

target_type       TEXT,             -- user | invoice | client

target_id         UUID,

payload           JSONB,            -- детали действия

created_at        TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()

);

CREATE INDEX idx_audit_actor ON audit_log(actor_user_id, created_at DESC);

CREATE INDEX idx_audit_target ON audit_log(target_type, target_id);

## 5.5. Расширение invoices (из Sprint 2)

-- Добавляем поля для Telegram-интеграции

ALTER TABLE invoices ADD COLUMN created_via TEXT DEFAULT 'web';

-- 'web' | 'telegram_bot'

ALTER TABLE invoices ADD COLUMN telegram_message_id BIGINT;

-- ID сообщения в Telegram для редактирования

ALTER TABLE invoices ADD COLUMN assigned_to UUID REFERENCES telegram_users(id);

-- кто работает над инвойсом сейчас

ALTER TABLE invoices ADD COLUMN reassigned_from UUID REFERENCES telegram_users(id);

-- если был переназначен

# 6. Архитектура бота

## 6.1. Стек технологий

- Node.js + TypeScript

- grammY (Telegram Bot framework для TS) — современная альтернатива node-telegram-bot-api

- Redis для FSM-состояний (хранение диалогов)

- BullMQ для долгих задач (классификация занимает 2-3 минуты)

- Подключается к Supabase напрямую и к API из Sprint 2 через HTTP

## 6.2. Структура проекта

tnved-bot/

├── src/

│   ├── handlers/                  # обработчики команд и кнопок

│   │   ├── common/

│   │   │   ├── start.handler.ts

│   │   │   ├── menu.handler.ts

│   │   │   └── help.handler.ts

│   │   ├── invoice/

│   │   │   ├── new.handler.ts     # /new — создание

│   │   │   ├── upload.handler.ts  # приём файла

│   │   │   ├── review.handler.ts  # ревью позиций

│   │   │   └── approve.handler.ts # одобрение

│   │   ├── operator/

│   │   │   ├── list.handler.ts

│   │   │   ├── history.handler.ts

│   │   │   └── help-manager.handler.ts

│   │   ├── manager/

│   │   │   ├── team.handler.ts

│   │   │   ├── add-operator.handler.ts

│   │   │   ├── reassign.handler.ts

│   │   │   └── team-list.handler.ts

│   │   └── owner/

│   │       ├── admin.handler.ts

│   │       ├── add-manager.handler.ts

│   │       ├── billing.handler.ts

│   │       └── broadcast.handler.ts

│   │

│   ├── middleware/

│   │   ├── auth.middleware.ts     # проверка telegram_user_id в БД

│   │   ├── role.middleware.ts     # проверка роли

│   │   └── logging.middleware.ts

│   │

│   ├── fsm/                       # state machine

│   │   ├── states.enum.ts

│   │   └── transitions.ts

│   │

│   ├── services/

│   │   ├── api.service.ts         # клиент Sprint 2 API

│   │   ├── supabase.service.ts

│   │   ├── notifications.service.ts

│   │   └── files.service.ts

│   │

│   ├── keyboards/                 # inline keyboards

│   │   ├── main-menu.kb.ts

│   │   ├── review.kb.ts

│   │   ├── admin.kb.ts

│   │   └── team.kb.ts

│   │

│   └── main.ts

├── tests/

└── package.json

## 6.3. Поток обработки сообщения

Сообщение от пользователя

│

▼

┌─────────────────────┐

│ auth.middleware     │ Проверка telegram_user_id в telegram_users

│                     │ Если нет — отказ

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│ logging.middleware  │ Запись в audit_log

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│ Router (grammY)     │ По команде или callback_query

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│ role.middleware     │ Проверка прав для команды

│                     │ (например, /admin только OWNER)

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│ Handler             │ Бизнес-логика

└──────────┬──────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│ services            │ API / Supabase / Notifications

└─────────────────────┘

## 6.4. Машина состояний (FSM)

Каждый пользователь находится в одном состоянии. Переходы между состояниями описаны явно. Без FSM невозможно правильно обработать многоэтапный диалог («загрузи файл» → «выбери клиента» → «выбери режим» → «введи сумму»).

Главный flow создания инвойса:

IDLE

└─/new── AWAITING_CLIENT_CHOICE

└─[выбор]── AWAITING_FILE

└─[файл]── PROCESSING

└─[готово]── REVIEWING

├─[одобрить]── IDLE

├─[отмена]── IDLE

└─[ревью позиции]── REVIEWING_ITEM

└─[готово]── REVIEWING

Команда /cancel из любого состояния → IDLE

# 7. Интеграция с API (Sprint 2)

Telegram-бот не содержит бизнес-логику классификации. Он только UX-слой. Вся логика — в API Sprint 2.

## 7.1. Используемые эндпоинты

| Эндпоинт | Когда вызывается из бота |
| --- | --- |
| POST /api/invoices/upload | Пользователь отправил файл боту → бот загружает в API |
| POST /api/invoices/:id/classify | После выбора режима и суммы — запуск классификации |
| GET /api/invoices/:id | Опрос статуса (polling каждые 5 сек) или webhook |
| PATCH /api/invoices/:id/items/:i | Ручная правка позиции в ревью |
| POST /api/invoices/:id/approve | Кнопка «✅ Одобрить» → API генерит xlsx |
| GET /api/clients | Список доступных клиентов для оператора |
| GET /api/tnved/search | «Свой код» в ревью позиции (поиск по БД ТН ВЭД) |

## 7.2. Идемпотентность

Каждое сообщение в Telegram имеет update_id. Бот сохраняет последний обработанный update_id, чтобы при перезапуске не обработать одно и то же дважды. Также при отправке HTTP-запросов в API используется X-Idempotency-Key заголовок.

## 7.3. Длинные операции (polling vs webhook)

Классификация занимает 2-3 минуты. Два варианта:

- Polling: бот опрашивает GET /api/invoices/:id каждые 5 секунд. Просто, но нагружает API

- Webhook (рекомендую): API вызывает POST на бот когда задача готова. Эффективнее, требует публичного URL

Решение: На MVP делаем polling (проще). После 1 месяца работы переключаем на webhook если будет нагрузка.

# 8. Технические детали

## 8.1. Хранение файлов

Когда пользователь отправляет packing list, Telegram даёт нам file_id. По file_id можно получить файл через Telegram Bot API.

// Алгоритм:

1. Получить file_id из сообщения

2. Вызвать bot.api.getFile(file_id) → file_path

3. Скачать файл по URL: https://api.telegram.org/file/bot{TOKEN}/{file_path}

4. Загрузить в Supabase Storage в bucket "uploads"

5. Передать URL Storage в API /api/invoices/upload

// Лимиты Telegram:

- Бот может скачивать файлы до 20 MB напрямую

- Для файлов > 20 MB нужен Local Bot API Server

- Обычный packing list китайцев — 1-5 MB, так что лимит не проблема

## 8.2. Кнопки (inline keyboard)

Все интерактивные элементы реализуются через inline_keyboard. Каждая кнопка имеет callback_data, по которой бот распознаёт действие.

// Пример кнопок ревью

{

inline_keyboard: [

[

{ text: "✅ ОДОБРИТЬ", callback_data: "invoice:approve:0034" },

{ text: "✏️ РЕДАКТИРОВАТЬ", callback_data: "invoice:edit:0034" }

],

[

{ text: "❌ ОТМЕНИТЬ", callback_data: "invoice:cancel:0034" }

]

]

}

// callback_data ограничен 64 байтами — использовать короткие ID

## 8.3. Отправка длинных сводок

Telegram ограничивает сообщения 4096 символами. Если сводка инвойса с 67 позициями длиннее — разбиваем на несколько сообщений или отправляем как файл.

## 8.4. Прогресс-индикаторы

Классификация 2-3 минуты — пользователь должен понимать что бот не завис. Используем edit_message для обновления статуса:

Бот: 🔄 Парсинг packing list... (1/3)

[через 30 сек, edit того же сообщения]

Бот: 🔄 Классификация позиций... (2/3) — 23/67 готово

[через 60 сек, edit того же сообщения]

Бот: 🔄 Генерация инвойса... (3/3)

[через 5 сек]

Бот: ✅ Готово!

## 8.5. Обработка ошибок

Что делать если API упал во время классификации:

- Бот ловит ошибку → пишет пользователю «Ошибка. Попробуй через минуту»

- В audit_log записывается ERROR с деталями

- OWNER получает уведомление о критических ошибках

- Инвойс остаётся в состоянии FAILED, можно перезапустить кнопкой «🔄 Повторить»

## 8.6. Безопасность

- Telegram-бот никогда не хранит токены/пароли в сообщениях

- Все callback_data подписываются HMAC чтобы нельзя было подделать

- При попытке OPERATOR вызвать /admin → отказ + запись в audit_log

- Резервные копии БД — минимум раз в сутки

- Все секреты — в Railway/Vercel env vars, не в коде

# 9. Acceptance Criteria (приёмка спринта)

## 9.1. Функциональные критерии

✓  Бот зарегистрирован в @BotFather, доступен под именем @tnved_bot

✓  OWNER может назначить MANAGER командой /add_manager

✓  MANAGER может добавить OPERATOR командой /add_operator

✓  OPERATOR может создать инвойс от загрузки файла до получения xlsx

✓  Полный flow создания инвойса занимает <5 минут

✓  Сгенерированный xlsx идентичен тому, что генерирует API напрямую

✓  MANAGER видит все инвойсы своих операторов через /team_list

✓  MANAGER может переназначить инвойс с одного оператора на другого

✓  OPERATOR может запросить помощь у MANAGER через /help_manager

✓  MANAGER получает уведомление о запросе помощи

✓  OWNER видит всех пользователей через /all_users

✓  OWNER может удалить любого пользователя

✓  При попытке OPERATOR использовать /admin — отказ

✓  Команда /cancel работает из любого состояния, возвращает в IDLE

## 9.2. Технические критерии

✓  Бот работает 24/7, аптайм >99% за неделю тестов

✓  При перезапуске бота незавершённые диалоги восстанавливаются из Redis

✓  Сообщения обрабатываются с задержкой <500ms (кроме классификации)

✓  При классификации показывается прогресс-индикатор

✓  Все действия пользователей логируются в audit_log

✓  Идемпотентность: один и тот же update_id не обрабатывается дважды

✓  Покрытие тестами ≥60% (юнит-тесты на handlers, services, middleware)

✓  Документация README с инструкцией деплоя

## 9.3. Демо-сценарий приёмки

На приёмке разработчик показывает за 30 минут:

- С нуля: ты как OWNER добавляешь MANAGER (Руслан)

- Руслан добавляет 2 OPERATOR (Айгерим, Данияр)

- Айгерим создаёт инвойс LINEA TRANSIT с целью $5000

- Бот возвращает результат с 2 позициями на ревью

- Айгерим запрашивает помощь у Руслана

- Руслан переназначает инвойс на Данияра

- Данияр одобряет инвойс, получает xlsx

- Открываем xlsx — проверяем что итог $4 975 (≤$5000)

- Ты как OWNER смотришь /all_users и видишь всех 3 сотрудников

# 10. Конфигурация и деплой

## 10.1. Переменные окружения

# Telegram

TELEGRAM_BOT_TOKEN=1234567890:ABCdefGhijKLM...

TELEGRAM_WEBHOOK_URL=https://bot.tnved.ai/webhook  # для prod

TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET=random-256-bit-hex

# API из Sprint 2

TNVED_API_URL=https://api.tnved.ai

TNVED_API_KEY=internal-service-key

# Supabase

SUPABASE_URL=https://xxx.supabase.co

SUPABASE_SERVICE_KEY=eyJh...

# Redis (FSM состояний)

REDIS_URL=redis://...

# OWNER (первичная инициализация)

INITIAL_OWNER_TG_USER_ID=123456789

INITIAL_OWNER_USERNAME=@bahytzhan

INITIAL_OWNER_NAME=Бахитжан

# Логирование

LOG_LEVEL=info

SENTRY_DSN=https://...  # опционально

## 10.2. Первичная инициализация

При первом запуске бота нужно создать OWNER в БД. Делается через миграцию или CLI:

npm run init-owner

> Введите telegram_user_id владельца: 123456789

> Введите username: @bahytzhan

> Введите имя: Бахитжан

✓ OWNER создан. Можешь писать боту /start

## 10.3. Хостинг

- Production: Railway.app (Pro tier ~$20/мес)

- Альтернатива: Render.com, Fly.io

- Redis: Upstash (бесплатный tier до 10K команд/день — хватит на старте)

- Sentry для отлова ошибок (бесплатный tier)

- Healthcheck endpoint /health для мониторинга

## 10.4. CI/CD

# .github/workflows/deploy.yml

on:

push:

branches: [main]

jobs:

deploy:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- checkout

- npm ci

- npm test

- railway deploy

# Деплой за 2 минуты

# 11. Что после Sprint 3

Sprint 3 даёт работающий Telegram-бот для команды из 3-6 сотрудников. Дальнейшие спринты:

| Спринт | Что делаем | Длительность | Что даст |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 4 | Web-кабинет cabinet.tnved.ai | 3 недели | UI для удобной работы с большими инвойсами (30+ позиций), аналитика |
| Sprint 5 | Биллинг, KPI, уведомления клиентам | 2 недели | Готовый SaaS для коммерческого запуска |
| Sprint 6+ | Whitelabel-боты под клиентов, мобильное приложение | по необходимости | Масштабирование на множество клиентов |

После Sprint 3 бизнес может уже работать. Команда LINEA TRANSIT использует бота, ты собираешь обратную связь, готовишься к запуску web-кабинета.

# 12. Риски Sprint 3

| Риск | Вероятность | Митигация |
| --- | --- | --- |
| Telegram забанит бота за подозрительную активность | Низкая | Использовать @BotFather корректно, не рассылать спам, держать <30 сообщений/сек |
| Сотрудники не привыкнут к боту, будут просить «как раньше» | Средняя | Сделать обучение (15 мин видео-инструкция), назначить «чемпиона» который покажет коллегам |
| Большой packing list (200+ позиций) не уместится в одно сообщение | Высокая | Сводку отправлять как xlsx-файл, в чате только итоги |
| Сотрудник случайно одобрит инвойс с ошибкой | Средняя | Перед одобрением — обязательный ревью спорных позиций, в audit_log полная история |
| OWNER забудет назначить MANAGER, операторы окажутся «беспризорными» | Низкая | Бот запрещает добавлять OPERATOR без MANAGER. Только OWNER может быть «головой» цепочки |
| API из Sprint 2 будет тормозить на больших партиях | Средняя | Прогресс-индикатор каждые 30 сек, таймаут 10 минут, после — флаг для ручной обработки |

# 13. Приёмка и оплата

Заказчик: Бахитжан

Длительность спринта: 1 неделя (5 рабочих дней)

Команда: 1 backend-разработчик уровня middle (TypeScript)

## Этапы оплаты

- День 0: предоплата 30% при подписании ТЗ

- День 3: промежуточная демонстрация (бот авторизует, базовые команды)

- День 5: финальная демонстрация по сценарию из раздела 9.3

- День 5+1: оплата 70% после успешной приёмки

## Документация

- README.md — инструкция запуска

- docs/architecture.md — диаграмма потоков

- docs/operator-guide.md — инструкция для сотрудников (русский, скриншоты)

- CHANGELOG.md

- .env.example

— Конец документа —